Распределение ролей и зон ответственности

| Участник | Роль | Основные обязанности | Подробное описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Максим | База данных (MongoDB) | Проектирование схемы БД, миграции, связи, индексы, seed-данные | Отвечает за целостность, надёжность и производительность хранения данных. Должен продумать не только структуру таблиц, но и: как будут обновляться балансы, как проверять одновременные отпуска, как хранить историю изменений. Его работа — фундамент, на котором строится весь backend. |
| Вова | Контейнеризация | Dockerfile, docker- compose.yml, настройка сетей, volumes зависимостей | Обеспечивает воспроизводимость окружения. Отвечает за то, чтобы MongoDB, backend и frontend стартовали в правильном порядке, могли общаться друг с другом и сохраняли данные между перезапусками. |
| Денис | Frontend(React) | Интерфейсы для всех ролей, интеграция FullCalendar.js, стили, адаптивность | Делает систему удобной и понятной для человека с использованием React и Tailwind CSS. Превращает API-данные в наглядный календарь, цветные статусы, формы с валидацией |

| Эля | Версионирование и координация | Настройка репозитория, ветвление, слияния, контроль за коммитами, документация, координация релизов | Является «скелетом команды». Организует workflow, обеспечивает чистую историю коммитов, координирует релизы и финальную сборку. |
| --- | --- | --- | --- |
| Глеб | Backend (Python + FastAPI) | API, авторизация, бизнес- логика, интеграция с БД, валидация, экспорт CSV | Центральный «мозг приложения». Связывает всё воедино, проверяет права, валидирует данные, считает дни, управляет статусами, отдаёт информацию frontend'у |

Технологический стек участников

| Имя | Роль | Ключевые технологии |
| --- | --- | --- |
| Максим | База данных | MongoDB, PyMongo |
| Вова | Контейнеризация | Docker, Docker Compose, Nginx, .env |
| Денис | Frontend | HTML, React, Tailwind CSS, FullCalendar.js |
| Эля | Версионирование и координация | Git, GitHub/GitLab, README, workflow |
| Глеб | Backend | Python, FastAPI, PyMongo, Pydantic |

Точки пересечения между участниками (с пояснениями)

| Участники | Что совместно делают | Почему это критично |
| --- | --- | --- |
| Максим ↔ Глеб | Согласование структуры БД и моделей FastAPI (Pydantic-схемы); проверка корректности foreign keys; seed-данные для тестирования API | Если backend ожидает поле user_id, а в БД оно называется employee_id — всё сломается. Seed-данные нужны, чтобы Глеб мог тестировать API до того, как frontend будет готов. |
| Глеб ↔ Денис | Согласование форматов API для React-компонентов (особенно данных для FullCalendar) и использование дизайн-системы из design_guidelines.json | FullCalendar.js требует данные в строго определённом формате: [{ title: "...", start: "YYYY-MM-DD", end: "..." }]. Если Глеб отдаст даты как timestamp — календарь не отобразит отпуска. |
| Вова ↔ Все | Обеспечение работы 4 сервисов (MongoDB, Backend, Frontend, Nginx) через docker-compose.yml | Без правильной настройки сети в Docker контейнеры не увидят друг друга. Например, frontend будет пытаться достучаться до localhost:8000, но backend в Docker доступен только по имени сервиса (backend:8000). |
| Эля ↔ Все | Обеспечение чистой истории коммитов, обзор веток, помощь в разрешении конфликтов, сбор README, координация дедлайнов | Если все пишут в main напрямую — неизбежны поломки. Эля организует workflow: feature-ветки → pull request → ревью → слияние. Это предотвращает регрессии. |
| Глеб ↔ Вова | Настройка переменных окружения (.env), health-checks, порты для backend-контейнера | Backend должен получать DB_HOST=db, DB_USER=user и т.д. из переменных окружения, а не из хардкода. Вова передаёт их через docker-compose.yml. |
| Максим ↔ Вова | Передача параметров подключения к MangoDB (логин, пароль, имя БД) в docker-compose.yml | Если пароль в docker-compose не совпадает с тем, что ожидает MangoDB — backend не подключится к БД, и приложение станет бесполезным. |

Краткий план работы по неделям

Неделя 1: Базовое развертывание и инфраструктура

Цель: Запустить рабочее окружение, настроить все сервисы, создать схему данных и подготовить первую сборку.

Максим (База данных - MongoDB)

- Что делает: Проектирует и настраивает MongoDB

- Использует: MongoDB схемы, индексы, PyMongo

- Для чего: Создать основу для хранения данных системы

- Результат:

  - Готовые коллекции: users, departments, vacation_requests, vacation_balances, request_history

  - Оптимизированные индексы для быстрого поиска

  - Seed-данные с тестовыми пользователями и отделами

  - Начальные балансы отпусков (28 дней на год)

Глеб (Backend - FastAPI)

- Что делает: Настраивает базовый бэкенд

- Использует: FastAPI, Motor (асинхронный MongoDB), Pydantic, JWT

- Для чего: Создать API-основу для фронтенда

- Результат:

  - Работающее FastAPI-приложение с Swagger документацией

  - Подключение к MongoDB через асинхронный драйвер Motor

  - Базовые эндпоинты: /health, /api/departments

  - Модели Pydantic для валидации данных

  - Настройка CORS для взаимодействия с React

Денис (Frontend - React)

- Что делает: Настраивает React-проект с дизайн-системой

- Использует: React, Tailwind CSS, Craco

- Для чего: Создать каркас интерфейса

- Результат:

  - Рабочий React-проект с Tailwind CSS

  - Базовая структура компонентов и страниц

  - Интеграция дизайн-токенов из design_guidelines.json

  - Система тем (светлая/тёмная) с переключением

  - Основные страницы: логин, дашборд, календарь

Вова (Контейнеризация)

- Что делает: Настраивает инфраструктуру Docker

- Использует: Docker Compose, Nginx

- Для чего: Обеспечить воспроизводимое развертывание

- Результат:

  - Работающий docker-compose.yml с 4 сервисами

  - Nginx как reverse proxy на порту 7055

  - Volume для сохранения данных MongoDB

  - Health-check для всех сервисов

  - Процесс полного запуска одной командой

Эля (Координация)

- Что делает: Организует рабочий процесс

- Использует: Git, GitHub Actions, документация

- Для чего: Наладить командную разработку

- Результат:

  - Настроенный Git workflow (feature branches → PR → review)

  - README с инструкцией по запуску

  - .gitignore для исключения временных файлов

  - Все участники делают первые коммиты

Неделя 2: Основной функционал и авторизация

Цель: Реализовать полный цикл подачи заявки, добавить авторизацию и базовое взаимодействие.

Максим (База данных)

- Что делает: Дорабатывает схему и связи

- Результат:

  - Валидация данных на уровне коллекций MongoDB

  - Оптимизация запросов для частых сценариев

  - Подготовка дополнительных тестовых данных

  - Проверка целостности связей между документами

Глеб (Backend)

- Что делает: Реализует систему аутентификации и основные API

- Результат:

  - JWT-авторизация с ролевой моделью

  - Эндпоинты: POST /api/auth/login, GET /api/auth/me

  - CRUD для заявок на отпуск:

    - POST /api/vacation-requests — создание заявки

    - GET /api/vacation-requests/my — просмотр своих заявок

    - POST /api/vacation-requests/check-overlap — проверка пересечений

  - Расчет баланса отпусков через GET /api/vacation-balance/my

  - Валидация дат и проверка доступных дней

  - Бизнес-логика проверки пересечений отпусков

Денис (Frontend)

- Что делает: Создает интерфейсы для сотрудника

- Результат:

  - Страница входа с формой авторизации

  - Дашборд сотрудника с балансом отпусков

  - Форма подачи заявки с выбором дат

  - Список заявок с цветными статусами

  - Базовая интеграция с API бэкенда

  - Обработка ошибок и валидация форм

Вова (Инфраструктура)

- Что делает: Оптимизирует производительность

- Результат:

  - Настройка кэширования в Nginx

  - Мониторинг использования ресурсов

  - Оптимизация Docker образов

  - Настройка переменных окружения для production

Эля (Координация)

- Что делает: Контролирует процесс разработки

- Результат:

  - Регулярные code review

  - Создание feature веток для разных фич

  - Обновление документации по API

  - Подготовка тестовых сценариев

Неделя 3: Расширенный функционал и финализация

Цель: Завершить функционал для всех ролей, добавить отчеты, протестировать и подготовить к демонстрации.

Максим (База данных)

- Что делает: Финальная оптимизация и подготовка к production

- Результат:

  - Настройка репликации (если требуется)

  - Резервное копирование данных

  - Мониторинг производительности запросов

  - Документация по структуре БД

Глеб (Backend)

- Что делает: Реализует функционал для руководителей и HR

- Результат:

  - Эндпоинты для руководителей:

    - GET /api/vacation-requests/department — просмотр заявок отдела

    - PUT /api/vacation-requests/{id} — согласование/отклонение

  - Эндпоинты для HR:

    - GET /api/vacation-requests/all — все заявки компании

    - GET /api/reports/export-csv — экспорт отчетов в CSV

    - PUT /api/vacation-balance/{user_id} — управление балансами

  - Email-уведомления через SendGrid

  - Календарь отпусков отдела: GET /api/calendar/department

  - Интеграционные тесты ключевых сценариев

Денис (Frontend)

- Что делает: Создает интерфейсы для руководителей и HR

- Результат:

  - Панель руководителя: таблица заявок, кнопки согласования

  - Интерактивный календарь с FullCalendar.js

  - Панель HR: управление балансами, экспорт отчетов

  - Адаптивный дизайн для мобильных устройств

  - Подтверждения действий и уведомления

Вова (Инфраструктура)

- Что делает: Настраивает CI/CD и финализирует deployment

- Результат:

  - GitHub Actions для автоматического деплоя

  - Настройка SSL/TLS (для production)

  - Мониторинг и логирование

  - Инструкция по развертыванию на сервере

  - Финальная проверка всей цепочки сборки

Эля (Координация)

- Что делает: Финальная подготовка проекта

- Результат:

  - Полная документация в README

  - Скриншоты интерфейса для документации

  - Презентация проекта для демонстрации

  - Сбор фидбэка от команды

  - Подготовка финального релиза

Архитектурные решения и обоснование

Выбор MongoDB вместо PostgreSQL:

- Причина: Гибкость схемы данных, что критично на этапе активной разработки. Легко добавлять новые поля в документы (например, phone_number в users) без сложных миграций.

- Связи: Реализованы через id в документах, а не через foreign keys на уровне БД. Целостность обеспечивается на уровне приложения (FastAPI).

- Производительность: Подходит для структуры, где данные по отпускам (документы vacation_requests) часто запрашиваются целиком для календаря или отчета.

Микросервисная архитектура в Docker:

- Причина: Изоляция сервисов (БД, бэкенд, фронтенд, прокси). Изменение стека фронтенда (например, замена React) не затрагивает работу бэкенда.

- Nginx как единая точка входа: Упрощает конфигурацию CORS, раздачу статики и будущее добавление SSL.